**MAPA DE RISCO**

# DO OBJETO

## Constitui objeto do presente mapa de risco para a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E MELHORIAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS PREDIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.

# CARACTERIZAÇÃO

## *O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO** | **PROBABILIDADE**  **DE**  **OCORRÊNCIA** | **IMPACTO** | **AÇÃO PREVENTIVA** | **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** |
| Questionamentos excessivos na licitação | Baixa | Baixo | Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos | Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação. |
| Licitação deserta ou com lote deserto | Baixa | Médio | Definição de exigências técnicas compatíveis com o objeto a ser licitado | Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas |
| Contratada se recusar a assinar o contrato. | Baixa | Alto | Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado | Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação |
| Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato. | Baixa | Alto | * Exigir documentação comprovatória que a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado. * Exigir garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços. | Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. |
| Falta de Capacidade financeira da empresa para prestar os serviços | Médio | Alto | Habilitação financeira preconizado | Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação e  aplicação de sanções |
| Falência da empresa vencedora | Baixa | Alto | * Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica – financeira. * Exigir garantia contratual, conforme Art. 58 da Lei 14.133/21 | Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação |
| Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade | Média | Alto | Exigência de prova gráfica e controle prévio à utilização dos produtos. | Devolução dos materiais de baixa qualidade e aplicação de sanções |

Barra De São francisco/ES, 30 de abril de 2025.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

KENNEDY BRAZ TEIXEIRA

Secretario Municipal de Obras e Urbanismo