I - CONTRATOS DE OBRAS PARALISADAS

- Contrato Administrativo Nº 036/2024

- Processo Licitatório nº: 7313/2023

- Concorrência nº: 003/2023

- Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral - EMEFTI Professora Benedita Monteiro

- Empresa contratada: Dominare Construções e Empreendimentos Ltda

- Valor do Contrato: R$ 3.382.509,90

- Prazo de execução: 455 dias a partir da ordem de serviço

- Prazo de vigência: 03/12/2025

- Situação da Obra: Paralisada; devido à necessidade de adequações técnicas e compatibilização dos projetos pela empresa responsável, PAS - Projeto, Assessoria e Sistema LTDA, visando a viabilização da execução das obras.

- Fiscal Técnico do Contrato: Engenheiro Civil Sr. Luan De Paula Cardoso Ferraz CREA-MG 162412/D

- Contrato Administrativo Nº 065/2024

- Processo Licitatório nº: 521/2024

- Concorrência Eletrônica nº: 003/2024

- Objeto: Execução de serviços com fornecimento de mão de obra e materiais, objetivando a Construção da Quadra Poliesportiva Coberta no Distrito Ribeirãozinho, localizado no município de Ecoporanga/ES

- Empresa contratada: Altis Construtora & Serviços Ltda

- Valor do Contrato: R$ 1.298.832,44

- Prazo de execução: 450 dias a partir da ordem de serviço

- Prazo de vigência: 05/05/2026

- Situação da Obra: Paralisada; devido à necessidade de adequações técnicas e compatibilização dos projetos pela empresa responsável, PAS - Projeto, Assessoria e Sistema LTDA, visando a viabilização da execução das obras.

- Fiscal Técnico do Contrato: Engenheiro Civil Sr. Lucas de Oliveira CREA-ES 46208/D