DECLARAÇÃO

Informo que a obra de Pavimentação e Drenagem da via “Caminhos do Rosário”, no Bairro Aricanga, no município de Ibiraçu – ES, com fornecimento de Materiais e Mão de Obra, referente ao Contrato nº 040/2022 e executada pela empresa COMAN ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 17.622.140/0001-02, com sede na Rua Helio Guasti, nº 700, Caboclo Bernardo, João Neiva – ES CEP 29.680-000, foi executada parcialmente.

Em razão da extinção do contrato com a referida empresa, foi elaborada documentação complementar, assim como ajustes na planilha e nos projetos e enviados ao convênio para análise e autorização de nova licitação para dar continuidade à execução dos serviços. Até a presente data não houve movimentação na execução da obra.

.

Ibiraçu-ES, 29 de maio de 2026.

______________________________

Erildo J. Fávaro

Arquiteto/Urbanista – CAU/ES: A91931-4