Iúna-ES, 12 de julho de 2024.

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CONTRATO N.º: 96/2024

PROCESSO DIGITAL N. º: 11306/2023

EMPRESA CONTRATADA: HD CONSTRUTORA LTDA

A Prefeitura Municipal de Iúna e a empresa HD CONSTRUTORA LTDA contratada para a execução da obra de CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF DE

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, resolvem, de comum acordo, paralisar temporariamente o contrato supracitado devido à necessidade de realocação das salas de aulas existentes no terreno destinado à construção da obra.

Motivo da Paralisação:

No terreno destinado à construção da ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, existem 3 salas de aula nas quais o município precisa retirar e realocar em outro local. A continuidade dos serviços no local só poderá ocorrer após essa realocação.

Data de paralisação: 01 de julho de 2024.

Previsão de retorno: Indeterminada, até que as salas de aula sejam realocadas.

Medidas Tomadas:

Durante o período de paralisação, ficam estabelecidas as seguintes responsabilidades:

- Notificação à empresa contratada HD Construtora Ltda sobre a necessidade de paralisação.

- Comunicação à Prefeitura Municipal sobre a situação e a necessidade de urgência na realocação das salas de aula.

Responsabilidades:

  - A HD Construtora Ltda deve aguardar novas instruções para a retomada dos serviços.

  - A Prefeitura Municipal é responsável pela retirada e realocação das salas de aula para permitir a continuidade da obra.

ARIADIA BEBIANI PROVETTI JACINTO

Secretária Municipal de Saúde Matrícula nº: 700033

DAYANE GUEDES DE MORAIS

Assessor Técnico Especializado Engenheiro Civil – CREA/ES nº 042705/D

Matrícula nº: 308865

HD CONSTRUTORA LTDA

Denis Antônio de Oliveira/ ou procurador legalmente habilitado

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Secretário Waldrem Marcelo Oliveira

Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000

CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4750 ramal 9901| www.iuna.es.gov.br/gestao | gestao@iuna.es.gov.br

Documento assinado por:

Ariadia Bebiani Provetti Jacinto

CPF: 10647722771

Email Verificado:

aps@iuna.es.gov.br

IP: 177.11.120.130	Data: 12/07/2024 10:27:22

Ariadia Bebiani Provetti

Jacinto

Documento assinado por:

Dayane Guedes de Morais

CPF: 14714905724

Email Verificado: gestao.assessor3@iuna.es.gov.br

IP: 2804:a84:4094:c100:ed2f:83c6:58d1:8499 Data: 12/07/2024 10:32:41

Dayane Guedes de Morais

Ariadia Bebiani Provetti Jacinto

CPF: 10647722771

Email Verificado:

aps@iuna.es.gov.br

IP: 177.11.120.130	Data: 12/07/2024 10:39:31

Ariadia Bebiani Provetti

Jacinto

Denis Antonio de Oliveira

CPF: 00523641788

Email Verificado: denis.habitat2@gmail.com

IP: 189.89.24.179

Data: 15/07/2024 11:40:55

Denis Antonio de Oliveira

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/07/2024 14:45:15

Página 1 de 1