Iúna-ES, 03 de outubro de 2024.

# TERMO DE RETOMADA DE OBRA

## OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CONTRATO N.º: 96/2024

PROCESSO DIGITAL N. º: 11306/2023

EMPRESA CONTRATADA: HD CONSTRUTORA LTDA

A Prefeitura Municipal de Iúna e a empresa HD CONSTRUTORA LTDA, contratada para a execução da obra de CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF DE

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, resolvem, de comum acordo, retomar as atividades referentes ao contrato supracitado, considerando que a realocação das salas de aula, anteriormente presentes no terreno destinado à construção, foi devidamente concluída.

Motivo da Retomada:

A paralisação da obra, conforme registrado no Termo de Paralisação emitida em julho de 2024, decorreu da necessidade de remoção e realocação de três salas de aula situadas no terreno de construção. Com a conclusão dessa realocação, a execução dos serviços pode ser retomada.

Data da retomada: 03 de outubro de 2024.

Congelamento do Prazo de Execução:

Durante o período de paralisação, entre 01 de julho de 2024 e 03 de outubro de 2024, o prazo de execução da obra ficou automaticamente suspenso. Esse período de interrupção não será contabilizado no prazo total para conclusão da obra. A partir da data de retomada, o prazo contratual volta a correr normalmente, seguindo o cronograma original licitado.

Cronograma:

A obra seguirá o cronograma original, respeitando o tempo de suspensão de três meses referente ao período de paralisação.

Responsabilidades:

- A HD Construtora Ltda deverá dar continuidade às atividades conforme o cronograma licitado.

- A Prefeitura Municipal de Iúna seguirá acompanhando o andamento da obra, de acordo com os termos do contrato n.º 96/2024.

ARIADIA BEBIANI PROVETTI JACINTO

Secretária Municipal de Saúde Matrícula nº: 700033

DAYANE GUEDES DE MORAIS

Assessor Técnico Especializado Engenheiro Civil – CREA/ES nº 042705/D

Matrícula nº: 308865

HD CONSTRUTORA LTDA

Denis Antônio de Oliveira/ ou procurador legalmente habilitado

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Secretário Waldrem Marcelo Oliveira

Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000

CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4750 ramal 9901| www.iuna.es.gov.br/gestao | gestao@iuna.es.gov.br

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

## Documento Ref: d9c76904cc4160154efc1523df109e97

Documento assinado por:

Dayane Guedes de Morais

CPF: 14714905724

Email Verificado: gestao.assessor3@iuna.es.gov.br

IP: 189.39.141.6

Data: 03/10/2024 09:33:50

Dayane Guedes de Morais

Ariadia Bebiani Provetti Jacinto

CPF: 10647722771

Email Verificado:

aps@iuna.es.gov.br

IP: 2804:388:4120:3df7:7c72:84ff:fee2:73ec	Data: 03/10/2024 09:50:50

Ariadia Bebiani Provetti

Jacinto

Denis Antonio de Oliveira

CPF: 00523641788

Email Verificado: denis.habitat2@gmail.com

IP: 189.39.141.131

Data: 04/10/2024 09:01:02

Denis Antonio de Oliveira

## Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 04/10/2024 10:51:10

Página 1 de 1