MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

|  | Unidade Requisitante Secretaria Municipal da Infraestrutura, 07.810.468/0001-90 |
| --- | --- |
|  | Equipe de Planejamento Mateus Alcântara Maciel, Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva |
|  | Objeto Detalhado Contratação de empresa para execução de Obra de pavimentação asfáltica em vias públicas do Município de Iguatu-CE |

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

| ESCALA DE PROBABILIDADES |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES | PESO |
| Muito Baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | 1 |
| Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. | 2 |
| Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. | 5 |
| Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade | 8 |
| Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade | 10 |

| ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| IMPACTO | DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES | PESO |
| Muito Baixo | Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade). | 1 |
| Baixo | Pequeno impacto nos objetivos (idem) | 2 |
| Médio | Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável. | 5 |
| Alto | Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão | 8 |
| Muito Alto | Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível. | 10 |

| MATRIZ DE RISCO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | MUITO ALTO | RISCO MÉDIO | RISCO MÉDIO | RISCO ALTO | RISCO EXTREMO | RISCO EXTREMO |
|  | ALTO | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO | RISCO ALTO | RISCO ALTO | RISCO EXTREMO |
|  | MÉDIO | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO | RISCO MÉDIO | RISCO ALTO | RISCO ALTO |
|  | BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO | RISCO MÉDIO | RISCO MÉDIO |
|  | MUITO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO |
|  |  | MUITO BAIXA | BAIXA | MÉDIA | ALTA | MUITO ALTA |
|  | PROBABILIDADE |  |  |  |  |  |

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

| Risco Alto - Restrição de Acesso e Mobilidade para a População Local |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etapa | Impacto | Probabilidade |
| Gestão Contratual | Médio | Alta |
| Dano |  |  |
| Bloqueio parcial ou total das vias durante a execução da pavimentação pode prejudicar comércio, transporte público e moradores. |  |  |
| Ações Preventivas |  | Responsável |
| Elaboração de planos de sinalização e desvios previamente aprovados pela autoridade municipal |  | Antonio Ricarte Sobrinho |
| Comunicação antecipada à população e aos órgãos de segurança/trânsito sobre o cronograma e áreas afetadas |  | Antonio Ricarte Sobrinho |
| Ações de Contingência |  | Responsável |
| Ajuste imediato dos planos de desvio e sinalização conforme dificuldades encontradas |  | Antonio Ricarte Sobrinho |
| Orientação e suporte operacional para usuários impactados durante a execução |  | Antonio Ricarte Sobrinho |
| Risco Alto - Descumprimento de Normas Técnicas para Pavimentação |  |  |
| Etapa | Impacto | Probabilidade |
| Gestão Contratual | Alto | Média |
| Dano |  |  |
| Execução inadequada ou emprego de materiais fora das normas pode causar deterioração precoce, remendos frequentes, necessidade de refazer trechos e eventuais paralisações. |  |  |
| Ações Preventivas |  | Responsável |
| Exigir apresentação e validação de projetos executivos antes do início da obra |  | Antonio Ricarte Sobrinho |
| Fiscalização técnica sistemática com verificação documental e 'in loco' dos materiais e processos executivos |  | Antonio Ricarte Sobrinho |
| Ações de Contingência |  | Responsável |
| Notificação do contratado para correção imediata e substituição dos materiais e métodos |  | Antonio Ricarte Sobrinho |
| Aplicação de penalidades contratuais caso haja reincidência ou dano significativo |  | Antonio Ricarte Sobrinho |

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.09.29.01-SEINFRA

Iguatu - CE, 24 de setembro de 2025

________________________________________
Mateus Alcântara Maciel
Membro da Equipe de Planejamento